### Plan d’action annuel 2026 –Accessibilité numérique du site internet pourlesfamilles.fr

L’Unaf, Union nationale des associations familiales, s’engage à rendre le site internet Pourlesfamilles.fr accessible à tous, conformément à la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances. Ce plan annuel d’accessibilité s’inscrit dans ce cadre, mais aussi dans l’objectif de prendre en compte les besoins de tous les utilisateurs et d’offrir une meilleure qualité de service. À cet effet, le site va être progressivement mis en conformité avec le RGAA pour en améliorer l’accessibilité. 
Ce plan annuel est lié au schéma pluriannuel d’accessibilité qui présente la démarche globale de mise en accessibilité.

Ce plan est établi pour la période du 01/01/2026 au 31/12/2026, il a été mis à jour le 16 décembre 2025.

## Agenda planifié des interventions

| Planification | Action | Etat |
| --- | --- | --- |
| Janvier 2026 | Corriger les pictogrammes décoratifs mais porteurs d’alternatives renseignées dans les pages services | A venir |
| Février 2026 | Rendre accessible les fichiers pdf rubrique PJM | A venir |
| Mars 2026 | Rendre accessible les fichiers pdf pages conseils | A venir |
| Avril 2026 | Corriger les images décoratives mais porteuses d’alternatives renseignées dans les pages conseil | A venir |
| Mai 2026 | Corriger les images décoratives mais porteuses d’alternatives renseignées dans les pages services | A venir |
| Juin 2026 | Corriger les liens qui ne sont pas explicites dans les pages services | A venir |
| Juillet 2026 | Corriger les liens qui ne sont pas explicites dans les pages conseils de la rubrique droits PJM et logement | A venir |
| Août 2026 | Corriger les liens qui ne sont pas explicites dans les pages conseils de la rubrique budget conso | A venir |
| Septembre 2026 | Corriger les liens qui ne sont pas explicites dans les pages conseils de la rubrique parents | A venir |
| Octobre 206 | Corriger les liens qui ne sont pas explicites dans les pages conseils de la rubrique aidants | A venir |
| Novembre 2026 | Corriger les liens qui ne sont pas explicites dans les pages conseils de la rubrique droits prestation familiales | A venir |
| Décembre 2026 | Bilan du plan annuel 2026 | A venir |